附件2

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段关于2023年度部门预算绩效

自评情况的报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段主要职能是承担接养的国省普通干线养护管理和保通保畅工作。

- 内设机构及所属单位概况。

- 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段成立于2010年4月，承担着S215线、S305线共计202.838公里的公路养护管理工作，管养桥梁34座，涵洞317道。全段现有职工34人（借调人员6人）。内设综合办公室、养护技术部、安全设备部、财务资产部4个职能管理部门，下设镜铁山养管站（含大泉口养管点）、玉门东养管站。

二、绩效自评工作组织开展情况

为进一步强化预算绩效管理主体责任，提高绩效自评工作的完整性、准确性、规范性，我段对预算绩效工作开展了全面自查工作，进一步加强预算绩效管理，强化预算支出责任，硬化预算约束，提高财政资金使用效益， 按照《甘肃省嘉峪关公路事业发展中心预算绩效目标管理实施细则（试行）》的相关规定，持续规范预算绩效管理工作。

通过事前绩效评估、绩效目标设定、绩效运行监控管理、绩效评价等程序，对全段预算资金支出的经济性、效益性、效果性和可持续性进行的全过程的管理活动。一是加强对预算绩效管理的学习培训力度，邀请中心预算绩效管理方面业务人员为我段预算编制相关人员进行预算绩效管理专题培训，进一步理清了开展预算绩效管理的工作思路，不断提高预算绩效管理知识储备。二是做好预算绩效公示工作，对2023年预算分解情况、预算绩效目标下达情况在中心网站进行公示，不断提高财政资金使用的透明度。三是对我单位1-9月预算绩效情况进行监控，对项目实施情况进行全程跟踪检查，及时发现预算执行中存在的问题，为全年预算绩效管理工作打下坚实基础。四是扎实开展全年预算绩效自评工作，对部门整体支出（含基本支出）、各个项目支出进行综合性评价，包括绩效目标及各项指标完成情况、预算执行情况和与其相关的投入决策、过程管理、产出效益、履职效能、制度建设等，具体细化到经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力和服务对象满意度等绩效指标，找出了偏离绩效目标的原因，制定了下一步改进措施，全面反映全年预算绩效管理整体情况。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

1.收入情况

2023年我段各项财政性资金收入总计1002.637136万元，其中成品油税费改革资金889.457336万元，政府收费公路养护、管理资金53.1798万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金15万元，中央车辆购置税收入补助地方资金45万元。

2.支出情况

本年支出金额总计1002.637136万元，其中成品油税费改革资金889.457336万元，政府收费公路养护、管理资金53.1798万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金15万元，中央车辆购置税收入补助地方资金45万元。

3.结转结余情况

2023年当年无结转结余情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，一是坚持以公路养护为中心，攻坚克难，积极落实“职能归位、职责落地”工作要求，不断改善公路通行条件。抓好日常养护保畅通，持续推进路域环境整治，及时开展日常养护，大力实施预防性养护，桥梁养护规范化，严格工程管理保质量。二是坚持以安全管理、应急保畅、综合管理为基础，负重致远，稳步提升服务保障和综合管理水平，夯实基础管理，细化会计基础工作，严格预算管理，严格执行计量支付，实行车机设备集中管理，推行绩效考核管理。三是坚持以改革创新为动力，精准施策，有效推进各项工作上升新高度。探索新材料、新工艺在公路工程中的应用，提升养护科技水平。整合视频资源，健全完善制度体系，提升规范化管理水平。建立健全内控制度，制定内控手册，开展档案工作规范化管理创建活动，制度文件“废改立”工作，做好职工教育、走访慰问、职工体检、职工食堂等工作，切实保障职工福利待遇。

- 各项指标完成情况分析。

2023年，我段根据年初工作规划和重点性工作，以公路养护为中心开展工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，较好地完成了年度预算绩效目标。部门整体支出绩效情况如下：一是经济效益评价。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。二是效率性评价和有效性评价。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出在执行上、使用上是严格遵守各项财经纪律的严守法律底线、纪律底线、道德底线。三是社会公众满意度评价。通过今年小修保养及“两个集中”工程的实施公路路况分项指标较上年有了显著提升，路域环境整治工程常态化，路域环境明显提升。小修保养质量达标，养护维修工程顺利完成交工验收，达到了为社会公众出行提供方便快捷的出行环境的目标。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

我段在实际工作当中，在各级领导的关心和支持下，严格要求自己，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。严格按照政府采购项目的要求办理政府采购手续，各项支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出。同时，我们发现绩效目标出现了一些偏差：一是6-9月小修保养绿化、路域环境整治等项目落后于序时进度。二是部分项目支出预算下达较迟，后续工作预留时间短。

针对第一个问题我段采取的改进措施一是财务资产部牵头严把预算执行率，实行一月一报告制度，实时把握预算执行情况，及时发现问题解决问题；二是加强学习教育，提高各部门相关工作人员对此项工作的认识，整体提高管理水平。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门预算项目财政拨款1002.637136万元，全年支出1002.637136元，执行率100%。通过自评，项目结果均为“优”。具体分项目自评情况分析如下：

（一）成品油税费改革用于养护维修工程－日常养护维修（人员经费）

1.项目支出预算执行情况。

2023年预算收入605.204836万元，年初归集调入23.34076万元，全年支出6285455.96万元，执行率为100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析。

2023年燃油税日常养护维修人员经费总体绩效目标主要是：保证燃油税保障单位正常运转，人员工资及时足额发放，保证职工“五险两金”正常缴纳，在相关政策规定允许且有预算支持的情况下，保障职工福利待遇，以调动职工的工作积极性；保证职工的办公、生产、生活正常开展和进行。结合工作的时效性按月合理安排支出进度，提高预算执行效率，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。在此基础上，进一步压缩行政管理开支和各种非生产性开支，保证公用经费持续下降。

2023年我段燃油税人员经费支出总体绩效目标完成较好，人员工资及时足额发放，“五险两金”正常缴纳，在相关政策规定允许且有预算支持的情况下，保障了职工福利待遇；职工的办公、生产、生活正常开展和进行；进一步压缩行政管理开支和各种非生产性开支，保证公用经费持续下降。按月合理支出，提高了预算执行效率，切实提高了资金使用的安全性、规范性和有效性。

- 3.各项指标完成情况分析。

一是人员经费合规支出，二是公用经费合规支出，三是政府采购合规支出，四是国有资产保值，五是主要计划较为健全，六是主要财务制度较为健全，七是重点工作管理制度健全。

- 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

2023年我段燃油税人员经费及公用经费绩效目标完成较好，预算资金实现了足额支出及支付。

（二）成品油税费改革用于养护工程项目经费（燃油税项目支出）

1.项目支出预算执行情况

2023年预算收入284.2525万元，全年支出284.2525万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标已基本完成，管养的普通国省干线路容路貌良好，病害及时处治、路域环境卫生及时整治，桥涵运行状况良好，交安设施完善，完成情况较好。

3.各项指标完成情况分析

道路及附属设施日常养护完成率100%，道路及附属设施完善齐备，项目支出控制在预算范围内，无超预算情况发生，公路除部分施工路段外路网畅通，道路安全隐患处理及时，交通行业形象得到提升，加强资源保护、减少污染排放，服务对象满意度较好。

- 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

2023年我段成品油税费改革用于养护工程项目经费（燃油税项目支出）绩效目标完成较好，预算资金实现了足额支出及支付。

- 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费

1.项目支出预算执行情况

2023年预算收入51.1798万元，全年支出51.1798万元，执行率为100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析

- 总体绩效目标已基本完成，圆满完成高速公路“两个集中”工程、冬季除雪保畅工作任务。质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料合适齐全，资金及时支付。

- 3.各项指标完成情况分析

项目支出控制在预算范围内，无超预算情况发生，道路安全隐患处理及时，交通行业形象得到提升，加强资源保护、减少污染排放，服务对象满意度较好。

- 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

- 因工程施工进行作业区封闭，导致临时性道路拥堵，致使社会效益指标未达到预期指标值。下一步将科学制定绕行方案，合理布设作业区，加快施工进度，保证公路畅通。

- 政府还贷二级公路取消收费后补助资金

1.项目支出预算执行情况

- 2023年预算收入15万元，全年支出15万元，执行率为100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析

- 2023年下达普干除雪保畅资金15.00万元。完成冬季除雪保畅工作任务，各项工作开展及时，工程质量合格，均已完成交工验收，安全、文明、环保施工环节符合要求，项目资料齐全闭合，资金支付及时且预算执行率100%。

- 3.各项指标完成情况分析

项目支出控制在预算范围内，无超预算情况发生，道路安全隐患处理及时，交通行业形象得到提升，加强资源保护、减少污染排放，服务对象满意度较好。

- 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

2023年我段政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标完成较好，预算资金实现了足额支出及支付。

- （五）中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金

1.项目支出预算执行情况

- 2023年预算收入45万元，全年支出45万元，执行率为100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析

- 2023年，下达2批次车辆购置税资金共45.00万元，完成了公路应急抢修保通工作任务，工程全部完成并已交工，工程质量合格，安全、文明、环保等施工环节均符合要求，资金及时支付、执行率100%，项目资料收集齐全，群众满意度达到既定目标，为公路畅、安、舒、美提供了良好基础保障。

- 3.各项指标完成情况分析

项目支出控制在预算范围内，无超预算情况发生，道路安全隐患处理及时，交通行业形象得到提升，加强资源保护、减少污染排放，服务对象满意度较好。

- 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

2023年我段中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金绩效目标完成较好，预算资金实现了足额支出。

- （六）非税收入资金

1.项目支出预算执行情况

- 2023年预算收入32.81万元，年初归集调入26.769464万元，全年支出59.579464万元，执行率为100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析

- 2023年收到非税收入资金共59.579464万元，用于房屋维修改造工程，政府采购手续规范，工程全部完成，工程质量合格，安全、文明、环保等施工环节均符合要求，资金及时支付、执行率100%，项目资料收集齐全，职工满意度达到既定目标。

- 3.各项指标完成情况分析

- 项目支出控制在预算范围内，无超预算情况发生，职工满意度较好。

- 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

2023年我段非税收入资金绩效目标完成较好，预算资金实现了足额支出。

- 路产赔补费资金

1.项目支出预算执行情况

- 2023年年初归集调入5.555万元，全年支出5.555万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标已基本完成，管养的普通国省干线路容路貌良好，病害及时处治、路域环境卫生及时整治，桥涵运行状况良好，交安设施完善，完成情况较好。

3.各项指标完成情况分析

道路及附属设施日常养护完成率100%，道路及附属设施完善齐备，项目支出控制在预算范围内，无超预算情况发生，公路除部分施工路段外路网畅通，道路安全隐患处理及时，交通行业形象得到提升，加强资源保护、减少污染排放，服务对象满意度较好。

- 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

2023年我段路产赔补费资金绩效目标完成较好，预算资金实现了足额支出及支付。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023年我段共管理的省无对市县转移支付资金。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

一是将绩效评价结果反馈至各资金使用部门，各资金使用部门根据绩效评价结果，进一步反馈整改，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。

二是将评价结果与预算编制有机结合，将绩效跟踪和评价结果作为编制部门预算和安排资金的重要依据，本着“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，不断优化资源配置，提高财政资金使用效益。

三是按照信息公开的有关规定，对一些社会关注度高、影响力大的民生和重点项目支出绩效情况，在一定范围内（一般为中心网站）依法公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无。